MÉMOIRE TECHNIQUE
[Objet du marché, mot pour mot]
[Lot n° … : intitulé du lot]
[Référence de la consultation]
[Nom de l'acheteur]

[Nom de l'entreprise, adresse, SIRET]
[Date]


Mode d'emploi (à supprimer avant envoi)
Cette trame se duplique pour chaque lot. Trois règles :
1. Suivre le RC à la lettre : une section par sous-critère de la valeur technique, dans le même ordre et avec les mêmes intitulés. Si le dossier contient un cadre de réponse technique (CRT), utilisez-le à la place de cette trame.
1. Parler du chantier : chaque paragraphe qui pourrait figurer tel quel dans un autre dossier ne rapporte presque rien.
1. Prouver au lieu d'affirmer : des noms, des quantités, des dates, des moyens affectés.
Les textes surlignés en jaune sont à remplacer. Les questions en italique vous guident : supprimez-les avant envoi.
DU RC AU SOMMAIRE
Recopiez ici les sous-critères de la valeur technique et leur pondération. Un sous-critère qui pèse trois fois plus mérite environ trois fois plus de place.
	Sous-critère du RC (mot pour mot)
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	Section du mémoire
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Sommaire


(Clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs » pour l'actualiser.)


1. Compréhension du projet et contraintes du site
QUESTIONS À SE POSER
1. Où est le chantier, comment y accède-t-on (livraisons, stationnement, stockage) ?
1. Le bâtiment est-il occupé pendant les travaux ? Par qui (élèves, patients, résidents) ?
1. Quelles interfaces avec les autres lots ? Quels riverains ?
1. Quels points délicats avez-vous repérés dans le CCTP et lors de la visite ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Photos de la visite de site
1. Plan d'installation de chantier annoté

	Exemple de formulation
Le chantier se situe [adresse], en site [occupé / libre]. Les livraisons se font par [rue / portail], la zone de stockage est prévue [emplacement, plan en annexe X]. Point d'attention relevé au CCTP (art. [X]) : [contrainte], que nous traitons par [solution].


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


2. Organisation et moyens humains affectés
QUESTIONS À SE POSER
1. Qui sont le conducteur de travaux et le chef de chantier affectés à CE chantier ?
1. Combien de compagnons par phase ? Quelles qualifications et habilitations utiles ?
1. Quels sous-traitants déclarez-vous, pour quelles prestations ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Organigramme du chantier (pas de l'entreprise)
1. CV des encadrants en annexe
1. Attestations de formation et habilitations

	Exemple de formulation
Conducteur de travaux : [Nom], [X] ans en [type d'ouvrage] (CV en annexe X). Chef de chantier : [Nom], présent à temps plein. Équipe : [X] compagnons en phase [gros œuvre], [Y] en phase [finitions].


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


3. Moyens matériels affectés
QUESTIONS À SE POSER
1. Quels engins et quel outillage seront réellement sur ce site, et quand ?
1. Quelles installations de chantier (base vie, sanitaires, bennes de tri) ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Tableau des matériels avec usage et période
1. Plan d'installation de chantier

	Exemple de formulation
[Engin] présent de la semaine [X] à la semaine [Y] pour [usage]. Installations : [base vie, sanitaires, bennes], implantées selon le plan en annexe X.


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


4. Méthodologie d'exécution
QUESTIONS À SE POSER
1. Pour chaque ouvrage important : quel mode opératoire, quels matériaux ?
1. Quels autocontrôles, à quelle fréquence, avec quelle fiche ?
1. Comment traitez-vous les points délicats repérés dans le CCTP ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Fiches techniques des matériaux en annexe
1. Fiches d'autocontrôle

	Exemple de formulation
Pour [ouvrage], mode opératoire : [étapes]. Autocontrôle : [contrôle] à chaque [fréquence], consigné sur la fiche [référence]. Point délicat (CCTP art. [X]) : [traitement proposé].


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


5. Planning et phasage
QUESTIONS À SE POSER
1. Le planning respecte-t-il le délai du marché ? Quelles phases et durées ?
1. Quelles interfaces avec les autres lots ?
1. Comment tenez-vous le délai en cas d'aléa (météo, livraison) ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Planning détaillé (Gantt) en annexe

	Exemple de formulation
Délai global : [X] semaines, conforme au délai du marché. Phase 1 : [ouvrage], semaines [X] à [Y]. En cas d'intempéries, [renfort d'équipe / inversion de phases] permet de rattraper [X] jours.


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


6. Hygiène, sécurité et site occupé
QUESTIONS À SE POSER
1. Comment isolez-vous la zone de travaux et séparez-vous les flux ?
1. Quels créneaux sans livraison ni travaux bruyants ?
1. Travail en hauteur, coactivité : quelles mesures ? PPSPS requis ?
À JOINDRE OU À CITER
1. Plan de balisage
1. Engagement de remise du PPSPS

	Exemple de formulation
Zone de travaux isolée par [clôture pleine de 2 m] dès le premier jour. Aucune livraison entre [horaires d'entrée et de sortie]. Interlocuteur unique de l'exploitant : [chef de chantier], point hebdomadaire le [jour].


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


7. Environnement et déchets
QUESTIONS À SE POSER
1. Comment triez-vous les déchets sur site, vers quelles filières ?
1. Comment limitez-vous bruit, poussière et nuisances ?
1. Le RC demande-t-il un SOGED ? Des matériaux biosourcés ou bas carbone ?
À JOINDRE OU À CITER
1. SOGED si demandé
1. Bordereaux de suivi des déchets

	Exemple de formulation
Tri sur site en [X] bennes ([bois, gravats, DIB, métaux]), évacuation vers [filière, ville]. Travaux bruyants regroupés [créneaux]. Arrosage des zones poussiéreuses lors de [phases].


VOTRE RÉPONSE POUR CE CHANTIER
[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]


Annexes
1. Annexe 1 : plan d'installation de chantier
1. Annexe 2 : CV des encadrants
1. Annexe 3 : fiches techniques des matériaux
1. Annexe 4 : planning détaillé
1. Annexe 5 : photos de chantiers comparables (lieu, date, ouvrage)
Les annexes appuient le mémoire ; elles ne remplacent pas les réponses dans le corps du texte.
CHECKLIST AVANT ENVOI (À SUPPRIMER)
☐  J'ai suivi l'ordre et les intitulés des sous-critères du RC (ou le cadre de réponse imposé).
☐  Aucun passage de plaquette commerciale qui ne réponde à un sous-critère.
☐  Le nom du chantier, son adresse et ses contraintes apparaissent dans chaque section.
☐  Chaque affirmation est prouvée : noms, quantités, dates, moyens affectés, annexes.
☐  Je n'annonce que des moyens que je mettrai réellement (le mémoire peut être contractuel).
☐  Rien ne contredit le CCTP ni le montant de ma DPGF.
☐  Chaque sous-critère, même pondéré à 5 ou 10 %, a une vraie réponse.
☐  La limite de pages fixée par le RC est respectée.
☐  Toutes les questions en italique et les textes surlignés ont été supprimés.
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