MÉMOIRE TECHNIQUE

[Objet du marché, mot pour mot]

[Lot n° … : intitulé du lot]

[Référence de la consultation]

[Nom de l'acheteur]

[Nom de l'entreprise, adresse, SIRET]

[Date]

# Mode d'emploi (à supprimer avant envoi)

Cette trame se duplique pour chaque lot. Trois règles :

- Suivre le RC à la lettre : une section par sous-critère de la valeur technique, dans le même ordre et avec les mêmes intitulés. Si le dossier contient un cadre de réponse technique (CRT), utilisez-le à la place de cette trame.

- Parler du chantier : chaque paragraphe qui pourrait figurer tel quel dans un autre dossier ne rapporte presque rien.

- Prouver au lieu d'affirmer : des noms, des quantités, des dates, des moyens affectés.

Les textes surlignés en jaune sont à remplacer. Les questions en italique vous guident : supprimez-les avant envoi.

Du RC au sommaire

Recopiez ici les sous-critères de la valeur technique et leur pondération. Un sous-critère qui pèse trois fois plus mérite environ trois fois plus de place.

| Sous-critère du RC (mot pour mot) | Pondération | Section du mémoire | Pages visées |
| --- | --- | --- | --- |

# Sommaire

(Clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs » pour l'actualiser.)

# 1. Compréhension du projet et contraintes du site

Questions à se poser

- Où est le chantier, comment y accède-t-on (livraisons, stationnement, stockage) ?

- Le bâtiment est-il occupé pendant les travaux ? Par qui (élèves, patients, résidents) ?

- Quelles interfaces avec les autres lots ? Quels riverains ?

- Quels points délicats avez-vous repérés dans le CCTP et lors de la visite ?

À joindre ou à citer

- Photos de la visite de site

- Plan d'installation de chantier annoté

Exemple de formulation Le chantier se situe [adresse], en site [occupé / libre]. Les livraisons se font par [rue / portail], la zone de stockage est prévue [emplacement, plan en annexe X]. Point d'attention relevé au CCTP (art. [X]) : [contrainte], que nous traitons par [solution].

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 2. Organisation et moyens humains affectés

Questions à se poser

- Qui sont le conducteur de travaux et le chef de chantier affectés à CE chantier ?

- Combien de compagnons par phase ? Quelles qualifications et habilitations utiles ?

- Quels sous-traitants déclarez-vous, pour quelles prestations ?

À joindre ou à citer

- Organigramme du chantier (pas de l'entreprise)

- CV des encadrants en annexe

- Attestations de formation et habilitations

Exemple de formulation Conducteur de travaux : [Nom], [X] ans en [type d'ouvrage] (CV en annexe X). Chef de chantier : [Nom], présent à temps plein. Équipe : [X] compagnons en phase [gros œuvre], [Y] en phase [finitions].

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 3. Moyens matériels affectés

Questions à se poser

- Quels engins et quel outillage seront réellement sur ce site, et quand ?

- Quelles installations de chantier (base vie, sanitaires, bennes de tri) ?

À joindre ou à citer

- Tableau des matériels avec usage et période

- Plan d'installation de chantier

Exemple de formulation [Engin] présent de la semaine [X] à la semaine [Y] pour [usage]. Installations : [base vie, sanitaires, bennes], implantées selon le plan en annexe X.

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 4. Méthodologie d'exécution

Questions à se poser

- Pour chaque ouvrage important : quel mode opératoire, quels matériaux ?

- Quels autocontrôles, à quelle fréquence, avec quelle fiche ?

- Comment traitez-vous les points délicats repérés dans le CCTP ?

À joindre ou à citer

- Fiches techniques des matériaux en annexe

- Fiches d'autocontrôle

Exemple de formulation Pour [ouvrage], mode opératoire : [étapes]. Autocontrôle : [contrôle] à chaque [fréquence], consigné sur la fiche [référence]. Point délicat (CCTP art. [X]) : [traitement proposé].

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 5. Planning et phasage

Questions à se poser

- Le planning respecte-t-il le délai du marché ? Quelles phases et durées ?

- Quelles interfaces avec les autres lots ?

- Comment tenez-vous le délai en cas d'aléa (météo, livraison) ?

À joindre ou à citer

- Planning détaillé (Gantt) en annexe

Exemple de formulation Délai global : [X] semaines, conforme au délai du marché. Phase 1 : [ouvrage], semaines [X] à [Y]. En cas d'intempéries, [renfort d'équipe / inversion de phases] permet de rattraper [X] jours.

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 6. Hygiène, sécurité et site occupé

Questions à se poser

- Comment isolez-vous la zone de travaux et séparez-vous les flux ?

- Quels créneaux sans livraison ni travaux bruyants ?

- Travail en hauteur, coactivité : quelles mesures ? PPSPS requis ?

À joindre ou à citer

- Plan de balisage

- Engagement de remise du PPSPS

Exemple de formulation Zone de travaux isolée par [clôture pleine de 2 m] dès le premier jour. Aucune livraison entre [horaires d'entrée et de sortie]. Interlocuteur unique de l'exploitant : [chef de chantier], point hebdomadaire le [jour].

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# 7. Environnement et déchets

Questions à se poser

- Comment triez-vous les déchets sur site, vers quelles filières ?

- Comment limitez-vous bruit, poussière et nuisances ?

- Le RC demande-t-il un SOGED ? Des matériaux biosourcés ou bas carbone ?

À joindre ou à citer

- SOGED si demandé

- Bordereaux de suivi des déchets

Exemple de formulation Tri sur site en [X] bennes ([bois, gravats, DIB, métaux]), évacuation vers [filière, ville]. Travaux bruyants regroupés [créneaux]. Arrosage des zones poussiéreuses lors de [phases].

Votre réponse pour ce chantier

[Rédigez ici, en citant le chantier, ses plans et ses contraintes.]

# Annexes

- Annexe 1 : plan d'installation de chantier

- Annexe 2 : CV des encadrants

- Annexe 3 : fiches techniques des matériaux

- Annexe 4 : planning détaillé

- Annexe 5 : photos de chantiers comparables (lieu, date, ouvrage)

Les annexes appuient le mémoire ; elles ne remplacent pas les réponses dans le corps du texte.

Checklist avant envoi (à supprimer)

☐  J'ai suivi l'ordre et les intitulés des sous-critères du RC (ou le cadre de réponse imposé).

☐  Aucun passage de plaquette commerciale qui ne réponde à un sous-critère.

☐  Le nom du chantier, son adresse et ses contraintes apparaissent dans chaque section.

☐  Chaque affirmation est prouvée : noms, quantités, dates, moyens affectés, annexes.

☐  Je n'annonce que des moyens que je mettrai réellement (le mémoire peut être contractuel).

☐  Rien ne contredit le CCTP ni le montant de ma DPGF.

☐  Chaque sous-critère, même pondéré à 5 ou 10 %, a une vraie réponse.

☐  La limite de pages fixée par le RC est respectée.

☐  Toutes les questions en italique et les textes surlignés ont été supprimés.